**МАЛОКИЛЬМЕЗСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА**

**КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

09.12.2014г. № 7/4

д. Малая Кильмезь

**Об утверждении муниципальных программ**

**Малокильмезского сельского поселения**

На основании статьи 24 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Малокильмезского сельского поселения Кильмезского района Кировской области» от 09.12.2014 № 7/2 Малокильмезская сельская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальные программы Малокильмезского сельского поселения. Список прилагается.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 года

Глава Малокильмезского

сельского поселения А.Д.Качин

УТВЕРЖДЕН

Решением Малокильмезской

сельской Думы

от 09.12.2014г № 7/4

**СПИСОК**

**Муниципальных программ Малокильмезского сельского поселения**

1. Муниципальная программа «Муниципальная служба Малокильмезского сельского поселения на 2015-2020 годы»
2. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Малокильмезском сельском поселении на 2014-2024 годы»
3. Муниципальная программа «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог Малокильмезского сельского поселения на 2015-2020 годы»
4. Муниципальная программа «Благоустройство территории Малокильмезского сельского поселения на 2015-2020 годы»
5. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Малокильмезском сельском поселении на 2015-2020 годы»
6. Муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования Малокильмезское сельское поселение на 2015-2020 годы»

УТВЕРЖДЕН

Решением Малокильмезской

сельской Думы

от 09.12.2014г № 7/4

**Муниципальная программа**

**«Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог Малокильмезского сельского поселения на 2015-2020 годы»**

П а с п о р т

муниципальной программы

«Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог Малокильмезского сельского поселения на 2015-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа  «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог Малокильмезского сельского поселения на 2015-2020 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки  Программы | В соответствии с федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Основные разработчики Программы | Администрация Малокильмезского сельского поселения Кильмезского района Кировской области |
| Исполнители Программы | Администрация Малокильмезского сельского поселения Кильмезского района Кировской области |
| Цель Программы | ⦁ совершенствование сети автомобильных дорог поселения;  ⦁ повышение комплексной безопасности, устойчивости улично-дорожной сети |
| Задачи Программы | ⦁ повышение уровня безопасности движения;  ⦁ восстановление и улучшение эксплуатационных качеств уличной дорожной сети;  ⦁ проведение капитального ремонта проезжей части улиц населенных пунктов;  ⦁ строительство, реконструкция и капитальных ремонт искусственных сооружений   * содержание автомобильных дорог общего пользования. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2020 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Всего на реализацию мероприятий программы потребуется 882,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | капитальный ремонт, реконструкция дорог населённых пунктов поселения: |
| Система организации контроля за исполнением Программы | ⦁ Малокильмезская сельская Дума;  ⦁ Администрация Малокильмезского сельского поселения |

**1. Характеристика проблемы**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. В современных условиях задача ремонта и содержание автодорог приобретает приоритетное значение. Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного строительства.

В течение длительного периода темпы износа сети автомобильных дорог по поселению были выше темпов ее восстановления и развития. Ускорение износа этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на опорной сети автомобильных дорог, а также увеличение в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.

По состоянию на 01.01.2014 года в муниципальном образовании Малокильмезское сельское поселение имеется 16 автомобильных дорог, протяженностью 15,5 км, которые требуют проведения капитального ремонта.

**2. Основные цели, задачи**

Основными целями программы являются: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение комплексной безопасности, устойчивости улично-дорожной сети.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

⦁ повышение уровня безопасности движения;

⦁ восстановление и улучшение эксплуатационных качеств уличной дорожной сети;

⦁ проведение капитального ремонта проезжей части улиц населенных пунктов;

⦁ строительство, реконструкция и капитальных ремонт искусственных сооружений;

* содержание автомобильных дорог общего пользования.

**3. Сроки реализации программы**

Срок реализации Программы - 2015-2020 годы.

**4. Ресурсное обеспечение**

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется 882,1 тыс. рублей из них по годам:

2015 год – 153,7 тыс. рублей из местного бюджета

2016 год – 158,4 тыс. рублей из местного бюджета

2017 год - 142,5 тыс. рублей из местного бюджета

2018 год – 142,5 тыс. рублей из местного бюджета

2019 год – 142,5 тыс. рублей из местного бюджета

2020 год - 142,5 тыс. рублей из местного бюджета

**5. Перечень программных мероприятий**

**План организационных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| 1. | Оценка технического состояния автомобильных дорог, уточнение перечня ремонта и капитального ремонта дорог | Глава администрации муниципального образования  Руководители предприятий, обслуживающих автомобильные дороги | Август 2015-2020 года |
| 3. | Предварительная оценка объемов ремонта и капитального ремонта и стоимости затрат | Глава администрации муниципального образования  Руководители предприятий, обслуживающих автомобильные дороги | 2015 |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог | Глава администрации муниципального образования | 2014-2020 |
| 5. | Разработка графика ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог | Глава администрации муниципального образования | 2014-2020 |
| 6. | Осуществление контроля за ходом работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог , качеством их исполнения и соблюдением сроков строительства | Глава администрации муниципального образования  Отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры администрации района | По мере выполнения работ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия по содержанию дорог в поселении** | | | | | | |
| №  п/п | Годы | Наименование объектов, место производства работ | Объемы работ | | | |
|  |  | Всего | км | Областной бюджет, тыс.  руб. | Местный бюджет, тыс. руб | Всего, тыс. руб |
| 1 | 2015 | - Капитальный или текущий ремонт проезжей части ул. Зеленая и Заречная д.Малая Кильмезь  - очистка от снега и грейдирование дорог | 1,8 |  | 153,7 | 153,7 |
| 2 | 2016 | - Капитальный или текущий ремонт проезжей части ул.Солнечная и Молодежная д.Малая Кильмезь  - очистка от снега и грейдирование дорог | 1,5 |  | 158,4 | 158,4 |
| 3 | 2017 | - Капитальный или текущий ремонт проезжей части улиц д.Микварово  - очистка от снега и грейдирование дорог | 2,5 |  | 142,5 | 142,5 |
| 4 | 2018 | - Капитальный или текущий ремонт проезжей части улиц д.Тат-Кильмезь  - очистка от снега и грейдирование дорог | 2,5 |  | 142,5 | 142,5 |
| 5 | 2019 | - Капитальный или текущий ремонт проезжей части улиц д.Пикшинерь и Кабачки  - очистка от снега и грейдирование дорог | 2,0 |  | 142,5 | 142,5 |
| 6 | 2020 | - Капитальный или текущий ремонт проезжей части улиц д.Свет-Знание и Малиновка  - очистка от снега и грейдирование дорог | 2,5 |  | 142,5 | 142,5 |

**6. Показатели социально-экономической эффективности мероприятий программы**

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

**7. Механизм реализации и контроля выполнения программы»**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация муниципального образования Малокильмезское сельское поселение.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным  заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

– экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

– подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

– ежегодная корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного, областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

– мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный  заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с органами местного самоуправления района, правительством области, дорожными службами, ГИБДД.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных  контрактов на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт улично-дорожной сети.

Контроль над реализацией Программы осуществляется Малокильмезской сельской Думой и Администрацией муниципального образования Малокильмезское сельское поселение.

Администрация Малокильмезского сельского поселения:

– ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

– осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.